                Załącznik Nr 11  

                do informacji o przebiegu wykonania      

                budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka

               za I półrocze 2003 r.                                                                                                                                            

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  ZA I PÓŁROCZE  2003 r.

Lp.
Nazwa zadania
Klasyfikacja

dział /rozdział
Planowane nakłady   w 2003 roku ( zł)


Wykonanie do 30.06.2003 r. (zł)


% 

wykonania

1.
Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Jakubowo
010/01010/6050
75.000
4.500
6

2.
Wykonanie otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych wraz z dokumentacją hydrogeologiczną, techniczną i pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w Prądocinie
010/01010/6050
140.000
75.560
53,97

3.
Modernizacja sieci wodociągowej w Brzozie, Dziemionnie i Nowej Wsi Wielkiej  
010/01010/6050
25.000
18.016
72,06

4.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Wielkiej ( wymiana pomp)
010/01010/6050
70.000
-
0

5.
Modernizacja dróg transportu rolniczego Nowa Wioska, Tarkowo Dolne Prądocin
600/60016/6050
110.660
5.725
5,17

6.
Budowa skweru, parkingu i dojazdu do parkingu w centrum Nowej Wsi Wielkiej oraz ulicy Kwiatowej
600/60016/6050
400.498
-
0

7.
Budowa dojścia do kładki przez rzekę Noteć – Olimpin
600/60016/6050
15.000
13.697
91,31

8.
Budowa chodnika dla pieszych w Dziemionnie przy ul. Malinowej
600/60016/6050
80.000
-
0

9.
Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Bydgoskiej w Dziemionnie

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
600/60016/6050
5.000

0

10.
Budowa sygnalizacji świetlnej przy  ul. Bydgoskiej – Al. Pokoju – Jarzębinowa w Nowej Wsi Wielkiej
600/60016/6050
100.000
-
0

11.
Modernizacja ul. Wojska Polskiego i Łubinowej w Nowej Wsi Wielkiej

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
600/60016/6050
20.120
-
0

12.
Modernizacja ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
600/60016/6050
13.000
-
0

13.
Modernizacja drogi transportu rolniczego Tarkowo Dolne – Dziemionna

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
600/60016/6050
10.000
-
0

14.
Budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych Nowa Wieś Wielka – Tarkowo Dolne –dokumentacja, pozwolenie na budowę 
600/60016/6050
5.000
-
0

15.
Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości
700/70005/6060
135.000
6.588
4,88

16.
Zakup komputerów dla Urzędu  Gminy
750/75023/6060
10.000
9.227
92,27

17.
Wymiana instalacji wodnej-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

- projekt
801/80101/6050
10.000
9.800
98,00

18.
Wymiana i regulacja centralnego ogrzewania  oraz wymiana drzwi w budynku  Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej 
801/80101/6054
46.400
-
0

19.
Budowa Gimnazjum w Brzozie
801/80110/6050
2.909.949
226.223
7,77

20.
Dofinansowanie zakupu autoklawów dla Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej
851/85121/6222
13.000
12.500
96,15

21.
Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionnie i Olimpinie

- projekt
900/90001/6050
20.000
-
0

22.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozie etap II C

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
900/90001/6050
140.000
6.475
4,63

23.
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na drogach gminnych i ponadgminnych
900/90015/6050
32.200
8.068
25,06

24.
Modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z instalacją wewnętrzną w budynku gminnym w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej 14

- projekt
900/90095/6050
6.000
-
0


Ogółem zadania inwestycyjne



4.391.827
396.379
9,03

