ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  ZA   2003 ROK

	Lp.
	Nazwa zadania
	Klasyfikacja

dział /rozdział
	Planowane nakłady   w 2003 roku ( zł)


	Wykonanie do 31.12.2003 r. (zł)


	% 

wykonania

	1.
	Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Jakubowo
	010/01010/6050
	48.967
	48.966
	100

	2.
	Wykonanie otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych wraz z dokumentacją hydrogeologiczną, techniczną i pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w Prądocinie
	010/01010/6050
	75.560
	75.560
	100

	3.
	Modernizacja sieci wodociągowej w Brzozie, Dziemionnie i Nowej Wsi Wielkiej  
	010/01010/6050
	25.000
	24.999
	100

	4.
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Wielkiej ( wymiana pomp)
	010/01010/6050
	59.207
	59.207
	100

	5.
	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej Brzoza - Prądocin
	600/60014/6050
	20.000
	0
	0

	6.
	Modernizacja dróg transportu rolniczego Nowa Wioska, Tarkowo Dolne, Prądocin
	600/60016/6050
	142.656
	142.654
	99,99

	7.
	Budowa skweru, parkingu i dojazdu do parkingu w centrum Nowej Wsi Wielkiej oraz ulicy Kwiatowej
	600/60016/6050
	206.198
	205.637
	99,73

	8.
	Budowa dojścia do kładki przez rzekę Noteć – Olimpin
	600/60016/6050
	13.698
	13.697
	99,99

	9.
	Budowa chodnika dla pieszych w Dziemionnie przy ul. Malinowej
	600/60016/6050
	50.000
	49.954
	99,91

	10.
	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Bydgoskiej w Dziemionnie

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
	600/60016/6050
	2.976
	0
	0

	11.
	Budowa sygnalizacji świetlnej przy  ul. Bydgoskiej – Al. Pokoju – Jarzębinowa w Nowej Wsi Wielkiej
	600/60016/6050
	5.934
	5.933
	99,98

	12.
	Modernizacja ul. Wojska Polskiego i Łubinowej w Nowej Wsi Wielkiej

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
	600/60016/6050
	20.120
	19.520
	97,02

	13.
	Modernizacja ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
	600/60016/6050
	18.170
	13.542
	74,53

	14.
	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych Nowa Wieś Wielka – Tarkowo Dolne –dokumentacja, pozwolenie na budowę 
	600/60016/6050
	5.000
	0
	0

	15.
	Budowa chodnika dla pieszych w kierunku od ulicy Nadrzecznej do cmentarza w Brzozie – dokumentacja 
	600/60016/6050
	2.850
	0
	0

	16.
	Modernizacja ulicy Powstańców Wlkp. w Brzozie w kierunku oczyszczalni w Brzozie
	600/60016/6050
	20.000
	19.800
	99,00

	17.
	Modernizacja ulicy Kolejowej w Brzozie
	600/60016/6050
	16.000
	15.900
	99,38

	18.
	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości
	700/70005/6060
	117.668
	117.667
	100

	19.
	Zakup komputerów dla Urzędu  Gminy
	750/75023/6060
	10.000
	9.227
	92,27

	20.
	Wymiana instalacji wodnej-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

- projekt
	801/80101/6050
	9.890
	9.890
	100

	21.
	Wymiana i regulacja centralnego ogrzewania  oraz wymiana drzwi w budynku  Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej 
	801/80101/6054

801/80101/6053
	47.449

32.972
	47.449

32.972
	100

100



	22.
	Budowa Gimnazjum w Brzozie
	801/80110/6050
	2.909.949
	2.517.916
	86,53

	23.
	Dofinansowanie zakupu autoklawów dla Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej
	851/85121/6222
	12.500
	12.500
	100

	24.
	Zakup drzwi wejściowych do klubu młodzieżowego w Nowej Wsi Wielkiej
	851/85154/6060
	10.000
	9.999
	99,99

	25.
	Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionnie i Olimpinie

- projekt
	900/90001/6050
	11.102
	11.102
	100

	26.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzozie etap II C

- podkłady, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę
	900/90001/6050
	24.475
	24.475
	100

	27.
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na drogach gminnych i ponadgminnych
	900/90015/6050
	32.200
	29.688
	92,20

	28.
	Modernizacja kotłowni węglowej na olejową wraz z instalacją wewnętrzną w budynku gminnym w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej 14

- projekt
	900/90095/6050
	5.200
	5.200
	100

	
	Ogółem zadania inwestycyjne


	
	3.955.741
	3.523.454                                                                                                                             
	89,07


