                                                 Załącznik Nr  8                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           do informacji  o przebiegu  wykonania

                                                                                                                                                           budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka          

                                                                                                                                                            za I półrocze 2006 roku

ZESTAWIENIE  PLANOWANYCH  I  WYKONANYCH  WYDATKÓW  INWESTYCYJNYCH  ZA  I PÓŁROCZE 2006 r.

	Lp.
	Nazwa zadania
	Klasyfikacja

dział /rozdział
	Planowane nakłady            w 2006 roku

( zł )


	Wykonanie do

30.06.2006 r. 


	%

wykonania

	
	
	
	
	
	

	1.
	Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie
	010/01010/6050
	614.410,00
	3.402,89
	0,55

	2.
	Budowa sieci wodociągowej (Prądocin, Brzoza – projekt)
	010/01010/6050
	29.847,00
	
	

	3.
	Budowa sieci wodociągowej

w m. Kobylarnia, Nowe Smolno (projekt)
	010/01010/6050
	32.537,00
	
	

	4.
	Budowa sieci wodociągowej Januszkowi (projekt + wykonawstwo)
	010/01010/6050
	165.000,00
	
	

	5.
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Dziemionnie
	010/01010/6050
	50.000,00
	
	

	6.
	Wykonanie odwiertu wodociągowego i wykonanie zmechanizowanego punktu czerpalnego wody w Leszycach
	010/01010/6050
	44.000,00
	26.840,00
	61,00

	7.
	Budowa ulicy Kalinowej w Nowej Wsi Wielkiej
	600/60016/6050
	225.693,00
	
	

	8.
	Budowa ulicy Kasztanowej w Nowej Wsi Wielkiej
	600/60016/6050
	215.307,00
	          104.683,41
	48,62

	9.
	Budowa ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej

Kanalizacja deszczowa
	600/60016/6050
	5.000,00
	              1.200,00
	24,00

	10.
	Budowa ul. Wojska Polskiego w Nowej wsi Wielkiej

§ 6058-660.000

§ 6059-110.000

§ 6059-550.000
	600/60016/6058/

6059
	1.320.000,00
	          321.778,22
	24,38

	11.
	Budowa ul. Kwiatowej i Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt), z tego:

* ul. Kwiatowa         4.782

* ul. Spacerowa         4.970
	600/60016/6050
	9.752,00
	
	

	12.
	Budowa ul. Polnej w Brzozie
	600/60016/6050
	355.000,00
	
	

	13.
	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Dobromierz
	600/60016/6050
	208.500,00
	     800,00
	0,38

	14.
	Modernizacja dróg transportu rolniczego Prądocin – Kolankowo
	600/60016/6050
	120.719,00
	
	

	15.
	Modernizacja dróg transportu rolniczego Nowa Wioska
	600/60016/6050
	 50.000,00
	
	

	16.
	Budowa ul. Ogrodowej w Brzozie
	600/60016/6050
	167.703,00
	          162.503,15
	96,90

	17.
	Budowa chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie
	600/60016/6050
	 40.000,00
	
	

	18.
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Łabiszyńskiej w Brzozie (projekt)
	600/60016/6050
	 7.980,00
	
	

	19.
	Odbudowa chodnika ul. Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej
	600/60016/6050
	            38.678,00
	
	

	20.
	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej od ul. Komunalnej w kier. Kościoła (projekt)
	600/60016/6050
	7.960,00
	
	

	21.
	Budowa zjazdu w ul. Dworcową w Nowej Wsi Wielkiej
	600/60016/6050
	5.079,00
	
	

	22.
	Budowa zjazdu w Olimpinie przy cmentarzu i chodnika
	600/60016/6050
	34.673,00
	
	

	23.
	Budowa ul. Kasztanowej w Brzozie – projekt
	600/60016/6050
	10.000,00
	
	

	24.
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej (termomodernizacja)
	750/75023/6050
	70.000,00
	              2.050,00
	2,93

	25.
	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Urząd Gminy
	750/75023/6060
	34.000,00
	28.045,36
	             83,49

	26.
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej – wymiana dachu (termomodernizacja)
	801/80101/6050
	          142.000,00
	12.810,00
	9,02

	27.
	Zakup patelni elektrycznej do Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej
	801/80101/6060
	7.076,00
	7.076,00
	           100,00

	28. 
	Modernizacja dachu budynku Przedszkola w Brzozie i ekspertyza budynku
	801/80104/6050
	19.300,00
	2.000,00
	            10,36

	29.
	Zakup zmywarek do Przedszkoli w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej
	801/80104/6060
	13.566,00
	13.566,40
	          100,00

	30.
	Budowa Gimnazjum i hali sportowej wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Brzozie
	801/80110/6050
	800.000,00
	51.457,33
	              6,43

	31.
	Budowa ogrodzenia, parkingu i oświetlenia Gimnazjum w Brzozie
	801/80110/6050
	48.744,00
	
	

	32.
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jastrzębia Brzoza
	900/90001/6050
	55.000,00
	4.380,00
	              7,96

	33.
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na jednym rowie)
	900/90001/6050
	250.000,00
	22.570,00
	              9,03

	34.
	Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin osiedle – warunkiem spójnego rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka

§ 6058 – 396.608,00
§ 6059 -   79.322,00
§ 6059 – 317.286,00
	900/90001/6058/

6059
	793.216,00
	793.216,20
	          100,00

	35.
	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka
	900/90015/6050
	272.875,00
	25.300,00
	              9,27

	36.
	Modernizacja budynku Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej (termomodernizacja) i ogrzewania CO
	900/90095/6050
	57.500,00
	1.650,00
	              2,87

	37.
	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie – wymiana okien
	900/90095/6050
	15.000,00
	
	

	38.
	Budowa separatora przy piaskowniku w Dziemionnie przy ul. Kanałowej
	900/90095/6050
	50.000,00
	
	

	
	Ogółem zadania inwestycyjne:
	
	6.386.115,00
	1.585.328,96
	            24,82


1
2

