




                            Załącznik nr 18






            do sprawozdania rocznego z wykonania






            budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka







            za 2011 rok.

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA                                                    NA LATA 2011-2014
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok została uchwalona

Uchwałą Nr  VI/27/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011 r., która straciła moc  Uchwałą Nr VII/36/11 z dnia 30 marca 2011 r., zmian dokonano:

1. Uchwałą Nr IX/60/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2011 r.

2. Uchwałą Nr X/77/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2011 r.

3. Uchwałą Nr XI/84/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 września 2011 r.

4. Uchwałą Nr XIII/101/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2011 r.

5. Uchwałą Nr XIV/117/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29 grudnia 2011 r. 
I. Wykonanie przedsięwzięć  związanych  z programami realizowanymi z udziałem środków  unii europejskiej w 2011r.
a) „Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie”                                            Zadanie zostało wykonane w latach 2009-2011 za łączną kwotę 502.172,43 zł.                                          W  2011 roku przedsięwzięcie zrealizowano  w wysokości 370.625,37 zł, które  zostało sfinansowane w całości ze środków własnych.
Gmina posiada umowę o przyznanie pomocy, która została zawarta w dniu  9 sierpnia 2010 r.,  Nr PRW.I.6018-81-341/1000079-6930-UM0200081/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
            Kwotę zaplanowanych środków unijnych w wysokości 219.453,00 zł, Gmina otrzyma 
            w 2012 r.   

b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Prądocin i Dobromierz                                   w  Gminie  Nowa Wieś Wielka”
Przedsięwzięcie zostało wykonane w latach 2009-2011, łączne nakłady finansowe wyniosły 2.217.253,08 zł. Wartość zadania w 2011r. wyniosła 1.819.131,16 zł, które zostało zrealizowane przy udziale następujących środków: 

	pożyczka z WFOŚiGW
	751.510,00 zł

	środki pozyskane                   z budżetu UE
	700.659,00 zł

	środki własne
	366.962,16 zł


Gmina  pozyskała  środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 700.659,00 zł,                          na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011 – 92-573/10 00031-6921-UM0200092/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

c) „Budowa ul. Nadrzecznej-Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem”
Inwestycja została zrealizowana w latach 2009-2011, łączne nakłady finansowe  wyniosły1.604.960,86 zł
W 2011 roku wartość zadania wyniosła 1.175.478,12 zł i została zrealizowane  przy udziale następujących środków: 

	środki własne
	675.503,12 zł

	środki pozyskane                   z budżetu UE
	499.975,00 zł


Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 499.975,00 zł na podstawie zawartej umowy z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr WPW.I.3043-1-67-591/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Budowa  ulicy Nadrzecznej – Łąkowej   w Olimpinie wraz z odwodnieniem” Nr RPKP.01.01.00-04-059/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi. priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

d) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w gminie Nowa Wieś Wielka”
Zadanie zostało zrealizowane w II etapach w latach 2009-2011, łączne nakłady finansowe wyniosły 666.181,41 zł. 

W 2010 roku został zrealizowany I etap na kwotę 261.080,00 zł, otrzymano środki z budżetu unii europejskiej w wysokości 36.000,00 zł.

Powstały place zabaw w następujących miejscowościach: Dobromierz  - 31.720,00 zł, Jakubowo – 43.920,00 zł, Kobylarnia – 56.120,00 zł, Olimpin – 129.320,00 zł.

W 2011 roku został zakończony II etap budowy placów zabaw na kwotę 405.101,41 zł,                  które powstały  w następujących miejscowościach: Brzoza – 139.320,31 zł, Dąbrowa Wielka – 37.037,76 zł, Nowa Wieś Wielka – 129.542,37 zł, Nowe Smolno – 51.572,91 zł, Prądocin – 47.628,06 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków własnych.
Gmina posiada umowę  o przyznanie pomocy zawartą   w dniu 11 września 2009 r.               Nr PRW.I.-3040-UE1038/2009 00126-6922UM0200118/09w ramach działania „Odnowa                   i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 –  dofinansowanie wynosi 50%  poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji bez podatku VAT .
Kwotę zaplanowanych środków unijnych w wysokości 235.675,00 zł, Gmina otrzyma            w  2012 r.

II. Wykonanie przedsięwzięć  wieloletnich rozpoczętych w 2011 roku, które będą kontynuowane w latach następnych.
1. W 2011 r. występuje pięć przedsięwzięć wieloletnich, które zostały ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2011 r. na podstawie uchwały  Nr XIV/118/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2011 r.
a) „Budowa sieci wodociągowej w Januszkowie i w Nowej Wsi Wielkiej”- projekt
W 2011 roku za kwotę 19.150,30 zł wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci  wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej oraz                                    w Januszkowie, w tym kwota 5.781,00 zł dotyczy projektu wodociągu  w Januszkowie             i stanowi wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

b)  „Budowa Przedszkola w Brzozie – wykonanie projektu”

Wykonanie projektu budowy przedszkola wynosi 40.000,00 zł - kwota ta w całości stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
c) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie”

W 2011 r. kwota 43.640,00 zł, przeznaczona została na wykonanie punktów świetlnych   w miejscowości Brzoza-Północ i w całości stanowi wydatki niewygasające.
d) „Budowa wyjścia ewakuacyjnego w GOK –u w Nowej wsi Wielkiej”
Wykonano dokumentację  projektowo-kosztorysową budowy wyjścia ewakuacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za kwotę 6.396,00 zł, w tym kwota 639,00 zł stanowi wydatki niewygasające.
e) „Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej”

Inwestycja została zrealizowana w wysokości 206.994,00 zł, w tym kwota 204.780,00 zł stanowi wydatki niewygasające na wykonanie robót budowlanych.
2. Wykonanie przedsięwzięć pozostałych.
a) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kobylarnia, Nowe Smolno, Brzoza,   Kolankowo”

Inwestycja została zrealizowana  przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za kwotę 389.999,99 zł w tym za kwotę 200.000,00 zł wykonano sieć wodociągową  Kobylarnia-Nowe Smolno I etap a za kwotę 189.999,99 zł  wykonano sieć wodociągową w Kolankowie II etap.  
b) „ Modernizacja dróg transportu rolniczego Januszkowo-Jakubowo-Kolankowo-

Prądocin”

Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów w technologii nawierzchni tłuczniowej w Januszkowie za kwotę 60.000,00 zł.
            c)  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie”

Przedsięwzięcie zostało wykonane w wysokości 465.000,00 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
