Załącznik Nr  8                                                 do sprawozdania z wykonania  budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gminy Nowa Wieś Wielka                                                                                                                                                                   

za  2004 rok 
ZESTAWIENIE  PLANOWANYCH   I WYKONANYCH  WYDATKÓW                                 INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROKU
                                                                                                                                            w zł

Lp.
Nazwa zadania
Klasyfikacja

dział /rozdział
Planowane nakłady                  w 2004 roku (zł)


Wykonanie do 31.12.2004 r. ( zł)
%                        wykonania








1.
Modernizacja stacji uzdatniania wody  w Nowej Wsi Wielkiej  (wymiana złóż)
010/01010/6050
29.548
                          29.548
100,00

2.
Opracowanie projektu – odnowa wsi w sołectwach Brzoza, Dobromierz, Nowa Wieś Wielka
010/01036/6050
4.000
                            4.000
100,00

3.
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie 
010/01010/6050
59.459
                         59.459
100,00

4.
Budowa stacji i sieci wodociągowej w Prądocinie 
010/01010/6050
5.978
                           5.978
100,00

5.
Modernizacja drogi powiatowej nr 1550 C              Brzoza – Prądocin ( podkłady geodezyjne)
600/60014/6050
10.000
                         10.000
100,00

6.
Budowa chodnika dla pieszych Dziemionna ul.Bydgoska                ( projekt)
600/60016/6050
1.815
                            1.815
100,00

7.
Budowa chodnika dla pieszych Brzoza-cmentarz
600/60016/6050
61.383
                          61.382
                 100,00

8.
Budowa ciągu pieszo-row. NWW – Tarkowo Dolne

ul. Komunalna – Dworcowa
600/60016/6050
123.328
123.328
100,00

9.
Modernizacja odcinka ulicy Przemysłowej i Leśnej w Brzozie
600/60016/6050
57.145
                          57.145
100,00

10.
Budowa ulicy Sosnowej w Brzozie (projekt, odw.)
600/60016/6050
13.500
                          13.500
100,00

11.
Podbudowa ulicy Kolejowej w Brzozie
600/60016/6050
27.314
                         27.314
100,00

 12.
Podbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie 
600/60016/6050
35.973
                          35.973
100,00

13.
Budowa ulicy Bukowej w Nowej Wsi Wielkiej  wraz z odwodnieniem (projekt)
600/60016/6050
5.800
5.800
100,00

14.
Budowa ulicy Wojska Polskiego i Łubinowej w Nowej Wsi Wielkiej (I etap ul.Łubinowa, przegląd sieci wod.- kanal.)
600/60016/6050
103.266
103.266
100,00

15.
Modernizacja dróg transportu rolniczego 

Prądocin-Kolankowo
600/60016/6050
132.882
132.882
100,00

16.
Modernizacja drogi  transportu rolniczego Tarkowo Dolne  - Dziemionna, (podział, podkłady, dokumentacja, wykup gruntu)
600/60016/6050
15.196
15.196
100,00

17.
Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości: Prądocin, Dobromierz, Nowa Wieś Wielka  
600/60016/6050
405.438
                        405.438
100,00

18.
Podbudowa ul. Brzozowej  w Nowej Wsi Wielkiej
600/60016/6050
27.927
25.680
91,95

19.
Studium wykonalności na drogi  gminne:

ul. Sosnowa – Gierczak  w Brzozie, ul. Konwaliowa               i Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej 
600/60016/6050
15.000
15.000
100,00

20.
Budowa skweru, parkingu i dojazdu do parkingu             w centrum Nowej Wsi Wielkiej 
600/60016/6050
263.788
263.788
100,00

21.
Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości


700/70005/6060
3.000
3.000
100,00

22.
Zakup komputerów i oprogramowania Urząd Gminy

w tym:

Urząd Gminy                                   28.294 zł

Gminne Centrum Informacji            22.932 zł
750/75023/6060
51.226
51.226
100,00

23.
Urządzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej ( bieżnia)
801/80101/6050
49.768
49.768
100,00

24.
Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej oraz montaż ogrzewania  słonecznego w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej
801/80101/6050
303.195
303.195
100,00

25. 
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzozie                    ( termomodernizacja)

§ 6053 – 14.464 zł

§ 6054 – 21.974 zł
801/80101/6053/6054
36.438
36.438
100,00

26. 
Modernizacja drogi ewakuacyjnej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej
801/80101/6050
19.500
19.500
100,00

27.
Modernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej( wymiana okien)
801/80104/6050
19.999
19.999
100,00

28.
Budowa Gimnazjum  i  hali sportowej wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Brzozie
801/80110/6050
2.224.678
2.224.675
100,00

29.
Zakup komputera z oprogramowaniem GZOO


801/80114/6060
3.466
3.466
100,00

30.
Zakup komputera ŚDS


852/85203/6060
1.790
1.790
100,00

31.
Zakup komputera i oprogramowania GOPS


852/85212/6060
9.435
9.435
100,00

32. 
Budowa kanalizacji deszczowej – odwodnienie wzdłuż ulicy Bydgoskiej
900/90001/6050
21.497
20.740
96,48

33.
Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami, przepompownią ścieków PC-4 na działce                      nr 483/2 wraz z instalacją elektryczną zasilającą przepompownię oraz rurociągu tłocznego w miejscowości Brzoza gm. Nowa Wieś Wielka 
( współfinansowanie  zadania przy udziale środków – SAPARD §6051- 665.578 zł i  §6052 – 801.541 zł środki w budżecie)
900/90001/6051/6052
1.467.119
1.467.119
98,56

34.
Budowa kanalizacji sanitarnej: Olimpin – osiedle  (projekt)
900/90001/6050
34.500
34.500
100,00

35.
Zakup przetwornika pomiarowego na oczyszczalnię ścieków w Brzozie
900/90001/6050
5.146
5.146
100,00

36.
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego          w Gminie Nowa Wieś Wielka 
900/90015/6050
139.969
139.968
100,00


Razem zadania

inwestycyjne:



5.789.466
5.786.457
99,95

37.
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne  na współfinansowanie  inwestycji przebudowa drogi powiatowej Nr 1550 C Brzoza - Prądocin  I etap
600/60014/6620
122.400
122.400
100,00

38.
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne – instalacja osprzętu telekomunikacyjnego
758/75809/6620
14.000
14.000
100,00


Razem dotacje na zadania inwestycyjne:



136.400
136.400
100,00


Ogółem zadania inwestycyjne:



5.925.866
5.922.857
99,95

1
2

